КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2012 г.                            с. Тюхтет                                        № 100 -п

О благоустройстве территории района

В целях организации благоустройства территории района, формирования  экологической культуры жителей района, обеспечения благоприятных условий их жизнедеятельности, дальнейшего улучшения эстетического облика и санитарного состояния населенных пунктов района, в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» и ст. 36 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Провести в районе с 20 апреля по 20 сентября 2012 года  мероприятия по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного облика населенных пунктов.

2. Для организации и руководства работами по проведению мероприятий по благоустройству утвердить состав районной комиссии согласно приложению № 1.

3. Утвердить мероприятия по подготовке и проведению благоустройства населенных пунктов, территорий промышленных предприятий и учреждений согласно приложению № 2.

4. Для поощрения победителей среди сельсоветов, занявших 1, 2 и 3 места по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния подведомственных территорий учредить премии в размере: за 1-е место – 5,0 тыс.рублей, за 2-е место – 3,0 тыс. рублей, за 3-е место – 2,0 тыс. рублей.

5. Районной комиссии (Лучшев) совместно с главами сельсоветов организовать по мере таяния снега проведение субботников по благоустройству населенных пунктов, территорий предприятий, организаций и учреждений. В весенне - летний период контролировать регулярное проведение санитарных пятниц.

6.   Рекомендовать главам сельсоветов:

- в срок до 20 апреля 2012 года принять постановления по благоустройству подведомственных территорий, разработать и утвердить мероприятия по благоустройству подведомственных территорий с привлечением к этой работе население, предприятия и учреждения, функционирующие на территории Совета;

- разработать и утвердить Положение о проведении на подведомственных территориях конкурсов на званье «Усадьба образцового содержания», «Улица образцового содержания»;

-  установить единый санитарный день - пятницу по наведению порядка и чистоты на подведомственных территориях.

7.  Районной комиссии проводить через средства массовой информации разъяснительную и организационную работу о необходимости активного участия коллективов предприятий, организаций, учреждений, предпринимателей и жителей района в работе по санитарной очистке и благоустройству территории населенных пунктов района.

8. Районной комиссии (Лучшев) подвести итоги выполнения мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния населенных пунктов района в срок до 20 сентября 2012 года.

9.   Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

10. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района                                                                                      Г. П. Дзалба

Приложение № 1

к постановлению № 100 -п

от   05.04.2012 г.

С О С Т А В

Районной комиссии по проведению мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления населенных пунктов

|  | Председатель комиссии: |
| --- | --- |
| Лучшев Н. С. | - первый заместитель главы администрации района |
|  | Члены комиссии: |
| Галузина М. П. | -заведующая отделом культуры; |
| Напрюшкин В. А. | -заведующий отделом ЖПКХиКС, главный архитектор; |
| Якищик А. А. | -глава Тюхтетского сельсовета; |
| Петрович В.С. | -председатель Совета депутатов; |
| Осинов В. Ф. | -начальник отдела ГПН по Тюхтетскому району |
| Летунова Н.В. | -муниципальный инспектор отдела ЖПКХи КС. |

Приложение № 2

к постановлению № 100 -п

от   05.04.2012г.

МЕРОПРИЯТИЯ

по проведению благоустроительных работ

по населенным пунктам района на 2012 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственные за проведение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тюхтетский сельсовет |  |
| 1. | Проведение субботников на территории сельсовета | 25 апреля- 31 мая | Глава сельсовета |
| 2. | Проведение конкурса «Усадьба образцового содержания» | май-сентябрь | Глава сельсовета, спец. по благоустройству |
| 3. | Проведение конкурса на лучшее предприятие, организацию | май-сентябрь | Глава сельсовета, спец. по благоустройству |
| 4. | Проведение субботника на муниципальных кладбищах | май | Спец. по благоустройству |
| 5. | Работы по расширению муниципального кладбища | май-октябрь | Спец. по благоустройству |
| 6. | Капитальный ремонт пешеходного перехода с ул. Кирова на ул. Подгорную в с. Тюхтет | июнь-август | Спец. по благоустройству |
| 7. | Проведение работ по грейдерованию дорожного полотна внутрипоселковых дорог | май-октябрь | Спец. по благоустройству |
| 8. | Проведение работ по ямочному ремонту дорожного полотна внутрипоселковых дорог | май-октябрь | Спец. по благоустройству |
| 9. | Проведение работ по обслуживанию, ремонту и замене дорожных знаков | апрель-ноябрь | Спец. по благоустройству |
| 10. | Проведение работ по ремонту и реконструкции уличного освещения | ежемесячно в течение года | Спец. по благоустройству |
| 11. | Проведение работ по укладке асфальтобетона по ул. Пролетарской в с. Тюхтет (грантовая программа) | июнь-сентябрь | Глава сельсовета, спец. по благоустройству |
| 12. | Проведение работ по устройству аллеи на ул. Кирова в с. Тюхтет (грантовая программа) | июнь-август | Зам. глава сельсовета, спец. по благоустройству |
| 13. | Проведение работ по обслуживанию привокзальной зоны отдыха | май-октябрь | Спец. по благоустройству |
| 14. | Регулярно проводить санитарные пятницы на предприятиях, организациях, учреждениях, на придомовых территориях. | в течение летнего периода | Администрация сельсовета, руководители предприятий, организаций всех форм собственности, население, трудовой отряд старшеклассников |
|  | Зареченский сельсовет |  |
| 1. | Проведение сходов граждан по населенным пунктам сельсовета по вопросам благоустройства | апрель-май | Глава сельсовета, администрация сельсовета |
| 2. | Ремонт колодца в д. Хохловка | май-июнь | Глава сельсовета |
| 3. | Ремонт колодца в с. Зареченка | июнь-июль | Глава сельсовета |
| 4. | Грейдерование дорог по населенным пунктам сельсовета | в течение весенне- летнего периода | Глава сельсовета |
| 5. | Ямочный ремонт дорог по населенным пунктам сельсовета | май- сентябрь | Глава сельсовета |
| 6. | Оказание помощи населению по вывозке мусора. Очистка и вывоз мусора с территории кладбищ | май-июнь | Глава сельсовета, администрация сельсовета |
| 7. | Ремонт дамбы в д. Хохловка | май-июль | Глава сельсовета |
| 8. | Установка противопожарной ёмкости в с. Зареченка, напротив детского сада | июль-август | Глава сельсовета |
| 9. | Ремонт уличного освещения | май-июнь | Глава сельсовета |
| 10. | Регулярное проведение субботников и санитарных пятниц, с привлечением населения, работников всех форм собственности. Обслуживание цветников по улицам в с. Зареченка | в течение весенне- летнего периода | Администрация сельсовета, руководители предприятий, учреждений, население |
|  | Леонтьевский сельсовет |  |
| 1. | Проведение сходов граждан по населенным пунктам по вопросам благоустройства | апрель - май | Глава сельсовета |
| 2. | Оказание помощи населению по вывозке мусора. Очистка и вывоз мусора с территории кладбищ | апрель- май | Глава сельсовета |
| 3. | Регулярное проведение субботников и санитарных пятниц | в течение весенне- летнего периода | Глава сельсовета руководители предприятий, учреждений, население |
| 4. | Ремонт ограды кладбища в д. Соловьёвка | май -июнь | Администрация сельсовета |
|  | Новомитропольский сельсовет |  |
| 1. | Отсыпка переулка, текущий ремонт дороги по улице Верхней в д. Ларневка | май-август | Администрация сельсовета, население |
| 2. | Уборка развала бесхозных строений, уборка территории населенного пункта в д. Ларневка от мусора и сорняков | май-август | Администрация сельсовета, население |
| 3. | Обрезка тополей, уборка развала бесхозных строений, ремонт моста. Уборка территории населенного пункта от мусора и сорняков в с. Васильевка | июнь-август | Администрация сельсовета, население |
| 4. | Обрезка тополей по ул. Школьной с. Новомитрополька. Уборка развала бесхозных строений, очистка несанкционированной свалки, отсыпка переулка, уборка территории населенного пункта с. Новомитрополька от мусора и сорняков | в течение летнего периода | Администрация сельсовета, население |
| 5. | Отсыпка участка дороги в д. Никольск | июль | Администрация сельсовета |
| 6. | Регулярно проводить санитарные пятницы на территориях д. Ларневка, Васильевка, с. Новомитроплька | в течение летнего периода | Администрация сельсовета, население |
|  | Двинский сельсовет |  |
| 1. | Строительство тротуара по ул. Советской ( от магазина «Сибирь» до переходного моста) | июнь | Глава сельсовета |
| 2. | Ремонт переходного моста | июнь | Глава сельсовета |
| 3. | Ямочный ремонт моста | июнь | Глава сельсовета |
| 4. | Капитальный ремонт центральной улицы поселения ( ул. Советской) | май-июль | Глава сельсовета |
| 5. | Проведение субботников по уборке прилегающих территорий учреждений сельсовета (администрация, СДК, ФАП, школа и др.) | май-сентябрь | Глава сельсовета |
| 6. | Уборка мусора, старой листвы, вырубка кустарников на кладбищах. | май | Администрация сельсовета |
| 7. | Посадка цветочных клумб на территориях учреждений и уход за ними. | май-сентябрь | Администрация сельсовета |
| 8. | Регулярное проведение санитарных пятниц | в течение летнего периода | Администрация сельсовета |
|  | Лазаревский сельсовет |  |
| 1. | Организация и проведение субботника по уборке приусадебных участков, территорий учреждений и предприятий расположенных на территории сельсовета | май-июнь | Администрация сельсовета, население, руководители учреждений |
| 2. | Проведение субботника по очистке территории кладбища | май-июнь | Администрация сельсовета, население |
| 3. | Отсыпка дорожного полотна по улице Заречной | май-июль | Администрация сельсовета |
| 4. | Очистка территории у котельной школы от шлака и мусора | май- июнь | Администрация школы |
| 5. | Регулярно проводить санитарные пятницы | май-сентябрь | Администрация сельсовета, население руководители учреждений |
|  | Красинский сельсовет |  |
| 1. | Проведение субботников по уборке территории на каждой улице | май-июнь | Глава сельсовета, население |
| 2. | Провести субботник по уборке территории кладбища от сухой листвы, мусора и хлама. | май | Глава сельсовета, население |
| 3. | Согласовать с владельцами бесхозного жилья условий по разборке этого жилья | май | Глава сельсовета |
| 4. | Разборка ограждений и скашивание травы на бесхозных и неиспользуемых огородах на территории села | июнь-июль | Глава сельсовета |
| 5. | Ямочный ремонт дорог по населенному пункту | май | Глава сельсовета |
| 6. | Реализация проекта «Аллея памяти трех поколений» | май- сентябрь | Глава сельсовета |
| 7. | Регулярное проведение санитарных пятниц | в течение летнего периода | Глава сельсовета, население |
|  | Верх-Четский сельсовет |  |
| 1. | Грейдеровка улиц, ямочный ремонт улично - дорожного полотна в п. Верх-Четск по ул. Лесная, Школьная, Советская. В пос. Сплавной по ул. Сплавная и Гагарина | в течение летнего периода | Глава сельсовета Боготольский филиал ГП «Край ДЭО» |
| 2. | Снос ветхого жилья п. Сплавной | до 1октября | Глава сельсовета |
| 3. | Ремонт штакетной изгороди и озеленение территорий административных зданий | в течение летнего периода | Глава сельсовета |
| 4. | Утеплить крышу, дверные проемы в гараже в п. Верх- Четск | в течение летнего периода | Глава сельсовета |
| 5. | Разобрать и снести в п. Верх- Четск здание бывшей пекарни | до 1 июня | Глава сельсовета |
| 6. | Уборка мусора возле жилых помещений, учреждений и оказание им помощи в вывозке мусора | до 15 мая | Глава сельсовета |
| 7. | Очистка свалок | до 15 мая | Глава сельсовета |
| 8. | Уборка территорий кладбищ от мусора в п. Верх- Четск и п. Сплавной | до 25 мая | Глава сельсовета, население |
| 9. | Разбить цветники возле учреждений, посадить кустарники и деревья на территории администрации | май-июнь, сентябрь | Глава сельсовета, руководители учреждений |
| 10. | Регулярное проведение санитарных пятниц | в течение летнего периода | Глава сельсовета, , население, руководители учреждений |
| 11. | Скашивание и уборка сухой травы с территорий бесхозных помещений | в течение летнего периода | Глава сельсовета, население |
| 12. | Покраска штакетной изгороди вокруг здания администрации | июнь-июль | Глава сельсовета |
|  | Поваренкинский сельсовет |  |
| 1. | Организовать проведение мероприятий по очистке, благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов | апрель-август | Глава сельсовета, депутаты с/с |
| 2. | Провести благоустроительные работы во дворах и на придомовых территориях, с обязательной вывозкой мусора на свалку. Организовать работу транспорта по вывозу мусора для населения | до 05 мая | Глава сельсовета, население |
| 3. | Ликвидировать все свалки в черте населенных пунктов | май-июль | Глава сельсовета, население, депутаты с/с |
| 4. | Благоустроить и поддерживать в надлежащем виде автобусную остановку | в течение летнего периода | Глава сельсовета, дорожный участок |
| 5. | Регулярно проводить грейдирование дорожного полотна по населенным пунктам | в течение летнего периода | Глава сельсовета |
| 6. | Строительство новых тротуаров- 50 п.м., ремонт тротуаров – 30 п.м. | май-сентябрь | Глава сельсовета |
| 7. | Устройство дорожных знаков – 1 шт. | июль -август | Глава сельсовета |
| 8. | Ремонт ограды кладбища – 180 п.м., очистка территории кладбища от мусора | май-июнь | Глава сельсовета, население, депутат с/с |
| 9. | Отсыпка дороги по ул. Таежной – 800 м. | май-октябрь | Глава сельсовета |
| 10 | Уличное освещение, установка 8 ламп. | август | Глава сельсовета |
| 11. | Ремонт водораздаточной колонки 1 шт. | июнь | Глава сельсовета, население |
| 12. | Снос трех ветхих, обустройство бесхозных строений | май-октябрь | Глава сельсовета, население |
| 13. | Строительство новых заборов и оград – 100 п.м. | май-сентябрь | Глава сельсовета, население |
| 14. | Устройство цветочных клумб на территориях учреждений | июнь | Руководители учреждений |
| 15. | Обустройство территории возле Памятника павшим в ВОВ | май-июнь | ПООШ, СДК, администрация сельсовета |
| 16. | Организация проведения ежегодного Конкурса по благоустройству населенных пунктов | май-сентябрь | Глава сельсовета, администрация сельсовета |
| 17. | Активизировать работу административной комиссии по наказанию в административном порядке нарушителей Правил благоустройства населенных пунктов с размещением фотографий усадеб, портящих внешний облик села, на «ДОСКЕ ПОЗОРА» | май-сентябрь | Члены административной комиссии |
| 18. | Подведение итогов Конкурса по благоустройству населенных пунктов и премирование Победителей Конкурса. Пополнение стенда «Жители села – за чистоту и благоустройство» новыми фотоснимками. | сентябрь | Глава сельсовета, комиссия по подведению итогов конкурса |
| 19. | Регулярно проводить санитарные пятницы | в течение летнего периода | Администрация сельсовета, руководители учреждений |
|  | Чиндатский сельсовет |  |
| 1. | Провести субботники во всех населенных пунктах по уборке улиц, придорожных канав, территорий перед брошенными домами. Выделить автотранспорт для сбора мусора и хлама. | до 01.06.2012г. | Глава сельсовета, депутаты Чиндатского сельского Совета, население |
| 2. | Провести косметический ремонт памятника погибшим воинам | до 07.05.2012г. | Глава сельсовета |
| 3. | Приобрести и установить декоративное ограждение на лицевую сторону кладбища в с. Чиндат. Приобрести и установить ж/бетонные столбы на левую сторону ограждения кладбища в с. Чиндат. Установить обрешетник, штакетник на правую сторону кладбища в с. Чиндат. | август-сентябрь | Глава сельсовет, депутаты Чиндатского сельского Совета |
| 4. | Провести уборку внутри кладбищ и в окружности 20 м. по периметру снаружи, от накопившегося мусора в с. Чиндат, д. Пасечное. | май-июнь | Глава сельсовета |
| 5. | Обязать руководителей учреждений навести порядок на территории подведомственных учреждений, разбить цветники | май-июнь | Глава сельсовета, руководители учреждений |
| 6. | Отсыпать песком дорогу до кладбища в с. Чиндат 50 м. | июль | Глава сельсовета |
| 7. | Отгредеровать дорогу по населенным пунктам и между населенными пунктами | в течение летнего периода | Глава сельсовета |
| 8. | В д. Пасечное отгредеровать дорогу, отсыпать песком, прокопать водосточную канаву, уложить одну трубу и осушить болото возле дома № 7 по улице Чулымской. | июнь- август | Глава сельсовета |
| 9. | Выполнить технические условия по уличному освещению по с. Чиндат, д. Пасечное. | июнь- сентябрь | Глава сельсовета |
| 10. | Проложить пешеходный тротуар 65 м. для перехода по мосту через р. Чиндат в д. Пасечное, до половодья | май | Глава сельсовета |
| 11. | Очистить дно колодца в с. Чиндат. | июль | Депутаты Чиндатского сельского Совета |
| 12. | Каждую последнюю пятницу летнего месяца определить санитарным днем | в течение летнего периода | Глава сельсовета, население, руководители учреждений |